ABIC | Poland Egypt Technical Handover
دليل تسليم وتشغيل موقع Poland Egypt
دليل تقني لمهندس النظم والتطوير في ABIC
الإصدار 1.0 | تاريخ التسليم 20 سبتمبر 2026
الغرض من هذا الدليل هو تمكين مهندس ABIC من فهم المشروع، تشغيله محليًا، واختيار مسار النشر المناسب دون الحاجة إلى الرجوع إلى منفذ المشروع. الخلاصة الفنية: المشروع ليس PHP، ولا يمكن رفعه إلى استضافة PHP تقليدية كما هو. بنيته الحالية تعتمد على TypeScript وReact وNext.js عبر Vinext، مع Cloudflare Workers وD1 وR2 وتسجيل دخول ChatGPT.
1 القرار الفني المختصر
	البند
	الوضع الحالي
	القرار المقترح

	لغة الخادم
	TypeScript على Cloudflare Workers
	الإبقاء عليها؛ لا حاجة إلى PHP

	قاعدة البيانات
	Cloudflare D1 المبنية على SQLite
	D1 للنشر الأسرع، أو MariaDB 10.6 فما فوق بعد تعديل طبقة البيانات

	الملفات والصور
	Cloudflare R2
	R2 أو S3 متوافق؛ التخزين المحلي يحتاج تعديلًا

	تسجيل الإدارة
	Sign in with ChatGPT مع قائمة بريد مسموح
	الإبقاء عليه في Cloudflare، أو استبداله بنظام جلسات محلي للسيرفر

	طريقة النشر
	Cloudflare Worker
	المسار الأقل مخاطرة والأسرع للإطلاق



التوصية: للإطلاق السريع استخدم Cloudflare Workers مع D1 وR2. إذا كان إلزاميًا تشغيل المشروع على خادم ABIC التقليدي، يلزم Sprint تهيئة منفصل لتحويل D1 إلى MariaDB وتخزين R2 إلى S3 أو ملفات محلية واستبدال تسجيل ChatGPT.
2 محتويات الحزمة
app: صفحات الموقع والـAPI ولوحة الإدارة.
db: تعريف الجداول وموصل D1.
drizzle: ملفات ترحيل قاعدة البيانات.
lib: الكتالوج الافتراضي والتحقق من صلاحية الإدارة.
public: الشعار والصور والأيقونة.
scripts: أوامر البناء والتشغيل الخاصة بالمشروع.
package.json وpnpm-lock.yaml: الإصدارات الدقيقة والاعتمادات.
.openai/hosting.json: أسماء ربط D1 وR2 في بيئة Sites الحالية.
الحزمة لا تشمل node_modules أو dist أو .git أو ملفات التشغيل المؤقتة. يتم توليدها على الخادم من خلال pnpm install وpnpm build.
3 التقنيات والإصدارات
	المكوّن
	الإصدار أو الحد الأدنى
	ملاحظات

	Node.js
	22.13.0 أو أحدث ضمن سلسلة 22 LTS
	المشروع يرفض الإصدارات الأقدم

	pnpm
	11.25.0
	مدير الحزم المثبت في packageManager

	TypeScript
	5.9.3
	لغة المشروع

	React
	19.2.6
	واجهة المستخدم

	Next.js
	16.3.4
	هيكل الصفحات والمكونات

	Vinext
	1.0.0 beta 5
	تحويل Next إلى Cloudflare Workers

	Vite
	8.0.13
	البناء

	Wrangler
	4.92.0
	تشغيل ونشر Cloudflare

	Drizzle ORM
	0.45.2
	طبقة البيانات

	Drizzle Kit
	0.31.10
	توليد الترحيلات

	Tailwind CSS
	4.2.1
	التنسيق

	PHP
	غير مستخدم
	لا يوجد PHP 8 أو PHP 13 في المشروع



4 المعمارية
الواجهة العامة ثنائية اللغة عربي وإنجليزي.
لوحة الإدارة على المسار /admin.
واجهات API داخل app/api.
الاستفسارات وإعدادات الموقع تحفظ في D1.
صور السلايدر والمنتجات والمرفقات تحفظ في R2.
المنتجات والخدمات الأساسية لها بيانات افتراضية في lib/catalog.ts، والتعديلات الفعلية تحفظ داخل site_settings بصيغة JSON.
البريد المسموح له بالإدارة مضبوط حاليًا في lib/admin-auth.ts: abicegypt@gmail.com.
5 تشغيل المشروع محليًا
المتطلبات على جهاز التطوير أو خادم CI: Git، Node.js 22 LTS، Corepack، pnpm 11.25، واتصال إنترنت أثناء تثبيت الحزم.
	الترتيب
	الأمر
	النتيجة

	1
	corepack enable
	تفعيل مدير الحزم

	2
	corepack prepare pnpm@11.25.0 --activate
	تثبيت الإصدار المطابق

	3
	pnpm install --frozen-lockfile
	تثبيت الاعتمادات

	4
	pnpm run build
	إنشاء dist

	5
	pnpm run start
	تشغيل Worker محليًا على Wrangler



أثناء التشغيل المحلي يستخدم Wrangler موارد محلية تحت .wrangler/state. يجب تطبيق ملفات drizzle على قاعدة D1 المحلية قبل اختبار النماذج ولوحة الإدارة.
6 قاعدة البيانات الحالية
قاعدة البيانات Cloudflare D1 ولا تستخدم Server Host أو Username أو Password. الوصول يتم عبر Binding اسمه DB يحقنه Cloudflare في Worker. لذلك لا توجد بيانات User أو Password صالحة يمكن تسليمها داخل المشروع.
	الجدول
	الغرض
	أهم الحقول

	categories
	تصنيفات المنتجات
	slug، الاسم عربي وإنجليزي، الترتيب، active

	products
	المنتجات الهيكلية
	category_id، slug، الأوصاف، الصورة، active

	services
	الخدمات الهيكلية
	slug، الأسماء، الأوصاف، active

	inquiries
	طلبات العملاء
	الاسم، الهاتف، البريد، النوع، الرسالة، المرفق، الحالة

	site_settings
	إعدادات CMS
	key، value، updated_at



ملفات الترحيل: drizzle/0000_salty_starfox.sql وdrizzle/0001_organic_alex_wilder.sql. يجب عدم تعديل ملف ترحيل سبق تطبيقه؛ أي تغيير جديد يولد Migration جديدًا.
7 بيانات قاعدة البيانات عند التحويل إلى MariaDB
يجب إنشاء مستخدم مخصص للمشروع وعدم استخدام root. القيم التالية قالب فقط وتُستبدل داخل مدير الأسرار على الخادم، ولا تكتب في Git أو ملف Word النهائي بكلمات مرور حقيقية.
	المتغير
	قيمة نموذجية

	DB_HOST
	127.0.0.1

	DB_PORT
	3306

	DB_NAME
	poland_egypt

	DB_USER
	poland_egypt_app

	DB_PASSWORD
	يولد عشوائيًا 24 حرفًا أو أكثر

	DATABASE_URL
	mysql://USER:PASSWORD@HOST:3306/poland_egypt



SQL مقترح ينفذ من حساب DBA:
CREATE DATABASE poland_egypt CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'poland_egypt_app'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '<STRONG_RANDOM_PASSWORD>';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, INDEX ON poland_egypt.* TO 'poland_egypt_app'@'127.0.0.1';
FLUSH PRIVILEGES;
يتطلب التحويل تعديل db/schema.ts من sqlite-core إلى mysql-core، وتعديل db/index.ts لاستخدام drizzle-orm/mysql2 أو موصل HTTP مناسب، ثم إعادة توليد الترحيلات واختبار جميع عمليات CRUD. لا يوصى بعمل استبدال نصي سريع دون اختبارات.
8 تخزين الصور والمرفقات
الربط الحالي اسمه BUCKET ويشير إلى Cloudflare R2. المسارات المستخدمة تشمل media للصور وinquiries للمرفقات. أقصى حجم للمرفق 5 MB، والأنواع المسموحة صور وPDF.
عند الإبقاء على Cloudflare: أنشئ R2 Bucket واربطه باسم BUCKET.
عند استخدام S3 أو MinIO: استبدل env.BUCKET بعميل S3، واحفظ المفاتيح في Secret Manager.
عند استخدام ملفات محلية: استخدم مجلدًا خارج نسخة الكود، امنح مستخدم الخدمة صلاحية الكتابة، ضع Nginx أمامه، وطبّق فحص MIME ومنع تنفيذ الملفات.
لا تحفظ المرفقات داخل public لأن ذلك يجعلها جزءًا من الإصدار ويصعب النسخ الاحتياطي والتحكم في الوصول.
9 المصادقة والصلاحيات
لوحة الإدارة محمية حاليًا بتسجيل Sign in with ChatGPT، ثم تحقق إضافي من البريد داخل lib/admin-auth.ts. البريد المسموح: abicegypt@gmail.com. هذه الآلية مرتبطة ببيئة الاستضافة الحالية.
عند النقل إلى خادم ABIC، يلزم استبدالها بأحد الخيارات: OpenID Connect مؤسسي، أو نظام Login داخلي باستخدام Argon2id وكوكي HttpOnly Secure SameSite، مع CSRF protection وrate limiting. يجب عدم تحويل البريد الثابت إلى كلمة مرور ثابتة داخل الكود.
10 النشر الموصى به على Cloudflare
إنشاء حساب أو مشروع Cloudflare مملوك للعميل أو ABIC.
إنشاء D1 Database وR2 Bucket.
تطبيق migrations على D1.
ضبط Binding DB وBUCKET.
بناء المشروع باستخدام pnpm run build.
نشر Worker الناتج من dist/server وفق ملف Wrangler المولد.
ربط النطاق polandegypt.com وضبط DNS وSSL.
تجربة / و/products و/services و/admin وإرسال طلب تجريبي مع مرفق.
11 النشر على خادم ABIC التقليدي
هذا المسار يحتاج تعديلًا برمجيًا قبل الرفع، لأن cloudflare:workers وD1 وR2 وChatGPT Auth ليست خدمات متاحة تلقائيًا على خادم Node تقليدي.
	الطبقة
	التعديل المطلوب

	Runtime
	اعتماد تشغيل Next/Vinext متوافق مع Node أو إعادة المشروع إلى Next Node adapter

	Database
	D1 إلى MariaDB أو MySQL وتعديل Drizzle

	Storage
	R2 إلى S3 MinIO أو Local Storage

	Authentication
	SIWC إلى OIDC أو Login داخلي

	Process manager
	systemd أو PM2، ويفضل systemd

	Reverse proxy
	Nginx مع HTTP/2 وTLS

	Secrets
	EnvironmentFile بصلاحية 600 أو Vault؛ خارج Git



لا ينصح بتشغيل المشروع تحت Apache PHP Module أو cPanel Node دون التأكد من دعم Node 22 والـWorker adapter. PHP 13 غير موجود كإصدار مستخدم أو مطلوب.
12 مثال خدمة systemd بعد تهيئة نسخة Node
[Unit]
Description=Poland Egypt Website
After=network.target mariadb.service

[Service]
Type=simple
User=polandegypt
WorkingDirectory=/var/www/poland-egypt/current
EnvironmentFile=/etc/poland-egypt.env
ExecStart=/usr/bin/pnpm start
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
13 مثال Nginx بعد تهيئة نسخة Node
server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name polandegypt.com www.polandegypt.com;
  client_max_body_size 6m;
  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}
14 النسخ الاحتياطي والاستعادة
D1 أو MariaDB: نسخة يومية مشفرة مع احتفاظ 30 يومًا، ونسخة شهرية 12 شهرًا.
R2 أو S3: تفعيل Versioning أو نسخ incremental يومي.
اختبار Restore ربع سنوي على بيئة منفصلة.
حفظ نسخة من الكود وpnpm-lock.yaml وملفات migrations مع كل Release.
عدم اعتبار Git بديلًا لنسخة قاعدة البيانات أو ملفات المستخدمين.
15 الأمان قبل الإطلاق
تحويل الموقع إلى Public فقط بعد اكتمال الاختبارات وربط النطاق.
تدوير أي مفاتيح استخدمت أثناء التطوير.
تطبيق rate limiting على /api/inquiries وواجهات Login.
فحص المرفقات والتحقق من MIME والامتداد والحجم.
إضافة CSP وHSTS وX-Content-Type-Options وReferrer-Policy من Nginx أو Cloudflare.
مراقبة Logs والتنبيه على أخطاء 5xx ومحاولات Login الفاشلة.
عدم تخزين كلمات المرور أو مفاتيح R2 أو S3 داخل Git أو ZIP.
16 اختبار القبول بعد النشر
	الاختبار
	النتيجة المطلوبة

	الصفحة الرئيسية عربي وإنجليزي
	المحتوى والاتجاه والروابط سليمة

	المنتجات
	القائمة والتفاصيل واللغة تعمل

	الخدمات
	القائمة والتفاصيل واللغة تعمل

	لوحة الإدارة
	الدخول للمخول فقط

	CMS المنتجات والخدمات
	إضافة وتعديل وإخفاء وحذف وحفظ

	السلايدر
	رفع صورة وتفعيل وإخفاء

	إعدادات الشركة
	الهاتف والبريد والعنوان والفوتر والسوشيال

	نموذج الطلب
	حفظ الاستفسار والمرفق

	Responsive
	Chrome وEdge وAndroid وiPhone

	SEO
	robots.txt وsitemap.xml وCanonical يعملون



17 استكشاف الأعطال السريع
	العرض
	السبب المرجح
	الإجراء

	Database binding unavailable
	DB غير مربوط
	راجع Binding باسم DB

	Media storage unavailable
	BUCKET غير مربوط
	راجع R2 Binding

	Access denied في admin
	البريد غير موجود في allowlist
	راجع lib/admin-auth.ts وهوية المستخدم

	Build يفشل
	Node أو pnpm غير مطابق
	استخدم Node 22.13 فما فوق وpnpm 11.25

	الصور لا تظهر
	مسار R2 أو API media
	راجع Bucket وContent Type وLogs

	النموذج 503
	D1 أو R2 غير متاح
	راجع الربط ثم أعد النشر



18 أوامر التسليم والصيانة
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm run build
pnpm run start
pnpm run db:generate
git status --short
git rev-parse --verify HEAD
قبل أي تعديل: خذ نسخة من قاعدة البيانات والملفات. بعد أي تعديل في schema: أنشئ Migration جديدًا وراجعه ثم طبقه أولًا على Staging. لا تُعدّل بيانات production يدويًا إلا من خلال إجراء موثق.
19 بيانات التسليم
	البند
	القيمة

	اسم المشروع
	Poland Egypt Website

	النطاق المستهدف
	polandegypt.com

	لوحة الإدارة
	/admin

	البريد الإداري الحالي
	abicegypt@gmail.com

	الهاتف الحالي
	01008852325

	بريد الشركة الحالي
	mohamedpondk00@gmail.com

	قاعدة البيانات الحالية
	Cloudflare D1 Binding DB

	التخزين الحالي
	Cloudflare R2 Binding BUCKET



ملاحظة أمنية نهائية: لم تُضمّن أي كلمات مرور أو Tokens أو مفاتيح إنتاج داخل الحزمة. يجب على مهندس ABIC إنشاء بيانات الاعتماد في بيئة التشغيل وتسليمها عبر قناة أسرار آمنة فقط.
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